Подпроект № 2

Развитие инфраструктуры  колледжа

Инфраструктура образовательного учреждения должна обеспечивать необходимые условия охраны жизни, здоровья обучающихся и персонала колледжа, соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям экологической, пожарной безопасности.

Цель подпроекта:  Создание наиболее качественных и безопасных условий  образования.

Задачи:  1. Формирование высокоразвитой  информационной среды.

2. Создание материально-технической базы и личностно-развивающих форм обучения,  обеспечивающих  в  совокупности оптимальные и комфортные условия деятельности обучающихся, преподавателей и сотрудников.

3. Обеспечение материально-технических условий для развития современной образовательной  инфраструктуры колледжа.

4. Переход на новые нормативы и механизмы оснащения образовательного учреждения средствами обучения, инвентарем, информационной техникой и т.д.

Прогнозируемый результат:  Совершенствование материальной инфраструктуры колледжа в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части оснащения учебного

процесса  и оборудования учебных и служебных  помещений.

Риски, которые позволит избежать реализация проекта:

- Старение, износ инженерных коммуникаций, технологического оборудования.

- Моральное старение материально-технического обеспечения образовательного процесса.

| Содержательные линии | Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственные, участники взаимодействия | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие материально-технического обеспечения колледжа Модернизация информационной инфраструктуры Совершенствование безопасной инфраструктуры колледжа | Проведение анализа материально-технического обеспечения колледжа и выявление потребностей в приобретении учебного и технологического оборудования, осуществления капитального и текущих ремонтов. | 2010-2011 | Директор Зам.директора по АХР Зам.директора по УПР Зав.библиотекой Комендант Зав.общежитием | Рациональное и эффективное использование бюджетных средств; Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей по привлечению внебюджетных средств |
|  | Разработка плана развития материально-технического оснащения колледжа на основе государственно ориентированных подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу. | 2010-2011г. | Директор Зам.директора по АХР Зам.директора по УПР Зав.библиотекой Комендант Зав.общежитием | Развитие материально-технической базы и основных фондов в соответствии с изменяющимися потребностями и стратегическими задачами колледжа |
|  | Изучение возможностей и предложений рынка оборудования, осуществление на конкурсной основе отбора исполнителей работ и услуг, поставщиков необходимых материалов, проведение необходимых согласований. | 2011-2015г. | Директор Зам.директора по АХР Зам.директора по УПР | Обеспечение требуемых условий функционирования рынка |
|  | Оснащение ОУ современным учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения, наглядными пособиями кабинетов профессионального цикла, общеобразовательных предметов, спортивного инвентаря и технологического оборудования в соответствии с учебными программами и требованиями государственного стандарта к оснащению образовательного процесса. | 2011-2015г. | Директор Зам.директора по АХР Зам.директора по УПР | Обеспечение повышения качества образования, организация дополнительных образовательных услуг |
|  | Обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением в части обеспечения единого информационного образовательного пространства на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); Обеспечение современными электронными средствами обучения, а также средствами доступа к информационным ресурсам. | 2011-2015г. | Зам.директора по УПР Зав.информационно-методическим отделом | Повышение качества, эффективности и информатизации образования; Совершенствование ресурсного обеспечения; Модернизация компьютерных мест и развитие компьютерной сети, постоянное обновление ИКТ |
|  | Формирование документного фонда учебной и методической литературой, периодическими изданиями и изданиями на электронных носителях в соответствии с новыми стандартами образования и направлениями профессиональной деятельности. | 2011-2015г. | Зав.информационно-методическим центром, Зав.библиотекой | Удовлетворение информационных потребностей пользователей библиотеки в соответствии с учебными программами и профессиональными потребностями |
|  | Совершенствование справочно-информационного аппарата библиотеки через модернизацию электронного каталога и картотек ( приобретение лицензионной программы АИБС) | 2011-2015г. | Зав.библиотекой | Повышение качества информационного обслуживания пользователей библиотеки. Создание условий для повышения уровня профессиональных компетенций субъектов образования |
|  | Включение библиотеки в локальную сеть колледжа | 2011-2014г. | Зав.библиотекой | Создание единой информационно-образовательной среды; Обеспечение взаимосвязи работы библиотеки с другими структурными подразделениями колледжа |
|  | Расширение и обновление компьютерной базы библиотеки, создание дополнительных рабочих мест; оборудование библиотеки копировальной техникой | 2011-2014г. | Зав.библиотекой | Обеспечение качества образования студентов через создание условий повышенной комфортности |
|  | Подключение компьютерной базы библиотеки к сети Интернет; Оборудование точек доступа Wi-fi | 2011-2014г. | Зав.библиотекой | Создание условий для удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотеки. Развитие деятельности библиотеки через расширение использования ИКТ |
|  | Оснащение библиотечной мебелью: выставочный стеллаж, витрина книжная | 2011-2015г. | Зав.библиотекой | Удовлетворение библиотечно-информационного обслуживания пользователей через оформление выставок и других наглядных способов раскрытия библиотечного фонда |
|  | Обеспечение безопасного состояния и содержания зданий, помещений, инженерного и вспомогательного оборудования в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, правилами пожарной и электробезопасности: Аттестация рабочих мест Замена оконных блоков на пищеблоке Монтаж распашных решеток Монтаж приточно-вытяжной вентиляции | 2011-2015г. 2011г. 2011-2014г. | Зам.директора по АХР Руководители структурных подразделений Инженер по ОТ и ТБ Зам.директора по АХР Зав.столовой | Обеспечение безопасного функционирования образовательного учреждения во время трудовой, учебной и внеучебной деятельности, выполнение требований охраны труда, санитарных правил при организации рабочего процесса |
|  | Монтаж силового электрокабеля для обеспечения резервного электропитания учебного корпуса и общежития | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР Инженер-электрик | Обеспечение безопасного функционирования образовательного учреждения во время трудовой, учебной и внеучебной деятельности |
|  | Приведение эвакуационных выходов учебного корпуса и общежития в соответствии с ППБ | 2012-2014г. | Зам.директора по АХР Инженер по ОТ и ТБ, руководители структурных подразделений |  |
|  | Утепление потолочного перекрытия в теплом переходе | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР |  |
|  | Восстановление схемы и ремонт системы отопления с заменой радиаторов и отдельных участков труб, реконструкция системы отопления | 2011-2015г. | Зам.директора по АХР |  |
|  | Восстановление водосточной системы учебного корпуса | 2012-2013г. | Зам.директора по АХР |  |
|  | Восстановление водосточной системы учебного корпуса | 2012-2013г. | Зам.директора по АХР |  |
|  | Ремонт фасада здания | 2014г. | Зам.директора по АХР |  |
|  | Ремонт спортивного зала | 2011-2013 | Зам.директора по АХР |  |
|  | Ремонт ограждения территории колледжа | 2013-2014г. | Зам.директора по АХР |  |
|  | Приобретение и установка циркуляционного насоса | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР | Экономия энергоресурсов и повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | Оснащение колледжа современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа, технического и сервисного обслуживания: Модернизация автоматической пожарной сигнализации. Защитные средства, обеспечивающие защиту работников в условиях ЧС. Специальное устройство для эвакуации людей при пожаре(устройство спасательное рукавное); Оборудование переносной тревожной кнопки в учебный корпус. Модернизация внутреннего противопожарного водоснабжения с установкой насосов-повысителей. Утилизация ртутных ламп. Оборудование аудитории для занятий по линии ГО и ЧС, охраны труда и техники безопасности | 2011-2015г. | Зам.директора по АХР | Повышение безопасности пребывания обучающихся и работников в ОУ; Максимально возможное снижение риска возникновения ЧС |
| Развитие социально-бытовой инфраструктуры | Оснащение пищеблока современным технологическим оборудованием (жарочный шкаф, тестомес, морозильная камера, посудомоечная машина) |  | Зам. директора по АХР, Зав. столовой | Качественная организация сбалансированного горячего питания, |
|  | Замена оконных блоков в учебных кабинетах № 41,42,43,44 и на 2 этаже общежития | 2012-2015г. | Зам. директора по АХР Зав. общежитием Комендант уч. корпуса | выполнение требований охраны труда, санитарных правил при организации рабочего процесса |
|  | Косметический ремонт учебных кабинетов № 29,32,33 | 2011-2015г. | Зам. директора по АХР, комендант |  |
|  | Косметический ремонт холла общежития; Ремонт вахты общежития | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР Зав.общежитием | Соответствие социально-бытовой инфраструктуры современным стандартам жизнедеятельности; Расширение социальной инфраструктуры общежития |
|  | Монтаж сливов для жидких отходов в туалетах общежития | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР Зав.общежитием |  |
|  | Ремонт пола актового зала | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР Комендант уч. корпуса |  |
|  | Создание в общежитии мест для работы психолога, дополнительных комнат для отдыха и занятий. Создание условий проявления инициативности студентов в вопросах улучшения условий быта и отдыха. Ремонт и модернизация отдельных помещений общежития, повышения устойчивости функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения. | 2011-2012г. | Зам.директора по АХР Зав.общежитием |  |